Projet 5 : Utilisez les données publiques de l'OpenFoodFacts

github : https://github.com/tomlemeuch/pur_beurre
trello : https://trello.com/b/7bb8HCU4/pur-beurre
# Description du projet
Il s’agissait de créer un programme qui exploite des données de la base Open Food Facts pour proposer un produit de substitution plus sain à un autre produit de la même catégorie sélectionnée par l’utilisateur.
# Méthodologie semi agile / semi perso ;-)
J’ai utilisé quelques concepts et outils propres aux méthodologies agiles mais j’ai également intégré quelques une de mes pratiques.
## User stories
J’ai rédigé une user story pour chaque fonctionnalité du programme. Pour chacune de ces stories, j’ai listé les fonctions/mécanismes à développer.
## Trello
Après rédaction, des user stories, j’ai pu alimenter un tableau Trello avec la liste des fonctionnalités à développer, chacune représentant une tâche à réaliser. Je n’ai par contre pas intégré de notion de durée et d’échéance pour chaque tâche. Je n’ai donc appliqué que partiellement la pratique « Planning game » fréquemment utilisée en méthodologie agile.
J’ai découvert Trello dans le cadre de ce projet. Dans mon cadre professionnel, j’utilise Youtrack (Jetbrains) qui est un outil similaire mais axé essentiellement vers le suivi des projets de développement d’applications.
Trello me semble plus générique.
## MCD (modèle conceptuel des données)
Définition du modèle conceptuel des données. En d’autres terme j’ai schématiser la future base de données utilisée par mon programme. On retrouve dans ce schéma, les tables, leurs champs, leurs clés primaires et étrangères et donc les différents lien entre ces tables.
J’ai utilisé l’outil Visual Paradigm pour modéliser ce schéma. J’utilise ce même outil pour réaliser tout mes diagramme UML.
## Readme Driven Development mais pas toujours « driven » !
Une fois les user stories rédigées et le MCD réalisé, j’ai commencé à alimenter le fichier README du projet en utilisant la syntaxe Markdown. J’ai donc listé sous forme de titre les fonctionnalités à développer.
J’ai commencer à rédiger la documentation avant de coder les premières fonctionnalités. Mais je me suis vite rendu compte que j’allais vers un code procédural ; ce que je ne souhaitais pas.
Mon erreur a été de mal penser les mécanismes de mon programme et donc les classes à écrire (qui d’ailleurs n’existaient pas au départ) avant de démarrer l’écriture du fichier README . Je me suis basé directement sur les user stories pour écrire des fonctions au lieu de déduire de celles-ci la structure et les classes à produire.
L’organisation des modules de mon programme s’en est d’ailleurs ressenti au départ.
Au final je n’ai pas respecter complètement cette pratique du « Readme Driven Development ».
Cela amène à la notion de démarche itérative.
## Une démarche itérative
Confronté à un code beaucoup trop procédural et mal pensé du départ, j’ai donc multiplié, les réécritures de mon code, l’ajout de classes, la création de fichiers de « settings », la réorganisation et le « refactoring » du code.
Finalement la logique du programme s’est construite au gré de ces multiple itérations.
## Sandbox
Il s’agit là d’une pratique que j’ai dans tous les travaux que j’entreprends. Avoir un fichier « bac à sable », permet de tester les mécanismes de façon procédural, avec beaucoup de paramètres écrits « en dur ». C’est seulement ensuite que je commence à écrire les classes, scripts et fichier de settings. Cela évite de polluer le programme avec les tests des différentes librairies car le fichier « sandbox.py » est non versionné. Ce fichier fait office de « proof of concept ».
# Choix des librairies
J’ai utilisé les librairies suivantes :
- mysql-connector-python : pour me connecter à la base de données Mariadb (Mysql) et exécuter les requêtes SQL. Je n’ai pas souhaité utilisé d’ORM (object-relational mapping) . Cela m’a permis de pratiquer les syntaxes SQL (ce qui était une partie de l’objectif du projet).
- requests : pour interroger la base de données Open Food Facts via la Web API mise à disposition par le site, et récupérer les données au format JSON afin de les intégrer dans la base de données Mariabdb du programme.
- flake8 et Pylint: pour contrôler que mon code respecte au maximum les principes de la PEP8.
Pour gérer un environnement de travail virtuel et la récupération de ces librairies, j’ai utilisé Pipenv.
# Difficultés et solutions
## Choix des algorithmes
J’ai eu du mal à trouver une solution pour restreindre la liste des catégories de produits présentées à l’utilisateur. J’ai finalement utiliser une limitation sur le nombre minimum de produits rattachés. Je me pose la question d’ajouter une limitation supplémentaire sous forme de « liste blanche » (dans les « settings ») des catégories à afficher.(Sur les conseils de mon mentor, j’ai finalement abandonné cette idée).
## Documentation du code
Ma principale difficulté a été de suivre le principe du « Readme Driven Development ». Au fur et à mesure que j’ai avancé dans la rédaction de mon code j’ai parfois oublié la bonne pratique qui consiste à documenter chaque module, classe et méthode. J’ai donc du faire plusieurs revue de mon code. Dans le même registre, j’ai complètement oublié d’ajouter une version dans le fichier init de la librairie principale (désormais c’est fait!).
## Programmation objet Vs programmation procédurale
Une de mes difficultés a été de produire un code basé sur la programmation objet plutôt que procédurale, c’est à dire un code évolutif. Je ne reviens sur ma façon de traiter ce problème puisque je l’ai abordé plus haut dans ce document.